شرایط خصوصی مناقصه

- عقد قرارداد با برنده مناقصه انحصارا به واسطه حداقل قیمت اعلامی نبوده و پس از بازگشایی اسناد، ضمانت نامه سه شرکت که پایین ترین قیمت ها را اعلام نمودند تا زمان عقد قرارداد نزد کارفرما به امانت خواهد ماند و ملاک اعلام برنده و عقد قرارداد با آن شرکت، تایید موارد فنی و مالی توسط کمیته معاملات گروه صنعتی بارز خواهد بود.

- از محل پروژه های اجرا شده و در دست اجرا شرکت ها بازدید فنی و میدانی انجام خواهد شد و گزارش بازدید توسط کارفرما بررسی می گردد و این مهم در انتخاب پیمانکار تاثیر گذار می باشد.

- برند کلیه تجهیزات بایستی مطابق با برند ذکر شده در اسناد مناقصه باشد و در صورت تغییر بایستی به تایید کارفرما رسیده و از نظر قیمت نیز توافق حاصل شده باشد.

- تا زمان اتمام عملیات اجرایی پروژه و اتمام قرارداد معتبر باشد.( هیچگونه تعدیل و افزایش قیمت به قرارداد تعلق نمیگیرد)

- قیمت پیشنهادی باید در برگیرنده کلیه کسور، هزینه ها، حقوق پرسنل، خرید اقلام، حمل، اجرای عملیات، سود و هزینه تجهیز و نصب و راه اندازی باشد. ( پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برعهده کارفرما می باشد)

- مبلغ پیش پرداخت 40 درصد کل قرارداد خواهد بود که در ازای ضمانت نامه بانکی به برنده مناقصه پرداخت خواهد شد .

- برنده مناقصه موظف است یک فقره چک به مبلغ 10 درصد کل قرارداد تحت عنوان حسن انجام کار به کارفرما ارائه نماید و پس از یک سال در صورت عدم وجود مشکلات فنی به پیمانکار عودت داده خواهد شد.

- عدم ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت و چک حسن انجام کار، در زمان مقرر به منزله آن است که برنده مناقصه از مبادله و امضای قرارداد خودداری نموده است. در این صورت مناقصه گزار (کارفرما) می تواند راسا و بدون رعایت تشریفات اداری و قضایی وجه تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط شده و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعائی نسبت به آن نخواهد داشت. در چنین مورد چنانچه مناقصه گزار نفر دوم را به عنوان برنده اعلام کند و نفر دوم هم به شرح مذکور به موقع ضمانت نامه های فوق را تسلیم ننماید و حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او نیز ضبط و مذاکره با شرکت سوم انجام و در صورت عدم توافق جهت عقد قرارداد، مناقصه مجددا برگزار خواهد شد.

- در صورت تغییر ، اضافه یا کم شدن آیتم های مندرج در اسناد فنی ، تغییر یاد شده بایستی به تایید کارفرما و پیمانکار رسیده و کل تغییرات اعمال شده حداکثر تا 25 درصد مبلغ قرارداد مورد پذیرش خواهد بود.

- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه بایستی برای ارائه پیشنهاد قیمت علاوه بر تکمیل برگه پیشنهاد کلی ، برگه های مربوط به ریز آیتم ها را که در اسناد مناقصه قرار داده شده است را نیز تکمیل نمایند.

- کلیه هزینه های مربوط به حضور پرسنل پیمانکار در زمان قرارداد در محل طرح ، شامل ایاب و ذهاب ، غذا و اسکان بر عهده پیمانکار خواهد بود.

- مدت زمان قرارداد 3 ماه از زمان پرداخت پیش پرداخت لحاظ خواهد شد.

- بر اساس صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار و تایید کارفرما ، پرداخت هزینه ها ،  انجام خواهد شد.